衡南县市政公用事业服务中心

财政专项资金支出绩效自评报告

- 项目基本情况

县市政中心隶属住建局二级机构事业单位，座落在云集大道318号，目前县城市政公共设施破损严重，地下管网等薄弱环节增加了维修资金的压力，2021年市政中心向财政申报了大型专项维护（报批）资金600万元和预算内日常维修资金300万元，专用于市政工程维修和维护，保障县城的设施安全和道路通畅。

二、项目绩效目标

1、年初排查摸底，测算维修资金需求，资金计划落实到位。通过申请市政日常维修资金和财政安排大型维护（报批）资金，来保障市政工程维护正常进行。

2、加强资金监管使用，严格按照拨付程序和资金使用用途，确保资金做到专款专用。

3、财政资金落实到位，确保市政工程维修到位，保障工程质量和项目建设标准。

三、项目单位绩效报告情况

在政府的大力支持和财政部门资金的保障下，2021年市政中心确保工程维护具有显著的效益。

1、截止到2021年8月份日常维修工程款总共约人民币75万元，其中：大理石道板砖2160平米约45.5万元，清理沉沙井11座约0.22万元，方形铸铁盖板255套约10万元，圆形铸铁盖板73套约5万元，水泥砖310平米约4.6万元，混凝土路面130平米约3.4万元，广场砖65平米约1万元，沥青路面100平米约2万元。

2、截止到2021年8月份专项维修工程款总共约人民币305万元，期中：大理石道板砖3600平米约75.6万元，混凝土路面4800平米约124.8万元，清理下水道1100米约24.2万元，清理沉沙井1100座约22万元，水泥砖100平米约1.5万元，方形铸铁盖板260套约10.5万元，圆形铸铁盖板100套约7万元，广场砖260平米约4万元，大理石沿街石20立方米约5万元，沥青路面1300平米约26万元，盲道板200平米约4万元。

四、绩效评价工作情况

1、前期准备。根据财政专项资金预算要求，年初摸底排查，做好专项工程预算资金，并对照绩效评价的要求，进一步明确总体目标任务和量化指标体系。

2、组织实施。保障市政维修工程专项资金按要求计划使用，切实做好财政专项资金的监督和规范使用，确保资金使用依法合规。

3、分析评价。年末，根据市政维修工程实施和财政专项资金使用情况，保障资金管理、项目管理、项目效益等分析评价，通过深入调查项目质量和民众满意情况，根据科学发展严谨的评价方法，形成最终评价报告。

- 市政维护工程财政资金绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2021年市政日常维修资金300万元和财政预算大型专项维护（报批）资金600万元，项目资金全部到位。

（2）项目资金使用情况分析

2021年初财政预算日常维修资金300万元和大型专项维护（报批）资金600万元，其中：用于2021年市政日常维修资金约75万元；用于2021年市政专项维修资金约305万元。

（二）项目实施情况分析

1、 项目组织情况分析：2021年市政预算内日常维修工程资金300万元和财政预算大型专项维护（报批）资金600万元，专项资金用于市政公共设施维修维护项目支出，参考行业标准，结合我中心实际情况，制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标。

2、项目管理情况分析：目前，我中心未发现有挪用、挤占专项资金的情况，整个资金均能按所属项目如数支出，使用率已达到预期。

在资金的使用方面，我中心严格依据财政、制定的相关规章制度进行对专项资金进行管理、结算，遵循项目专项资金和大型专项维护（报批）资金。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、划拨手续规范、完备。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济分析：项目成本在可预算情况内，项目成本节约在可控内。

2、项目的效率性分析：项目的实施进度达到100%，完成质量达到考核的标准。

3、项目的效益性分：项目预期目标达到96%的完成，有助于公共设施的维修及维护，有助于民众的安全出行，有助于改善县城居住的生态环境，为县城居民生活环境打下良好的基础，为建设生态文明城市，优化生态环境做出了良好的基础与后盾。

六、综合评价情况及评价结论：

1、投入指标体系12分

（1）项目立项规范性、目标合理性、明确性6分，得6分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应，绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

（2）资金落实方面满分6分，得5分。资金到位率、资金使用率、资金及时率达100%。

2、过程指标体系28分

（1）业务管理方面满分14分，得14分。管理制度分健全，具体相应的业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。制度执行有效，项目质量可控。（2）财务管理方面满分14分，得14分。管理制度比较健全。资金使用合规，资金使用合规，拨付有完整审批程序和手续，专项资金利用率达100%。项目资金安全，符合项目批复的用途使用。

3、项目产出与效益指标体系60分

（1）工程维护完成率及及时率满分12分，得10分。（2）工程质量方面满分6分，得6分。（3）成本节约率满分6分，得6分。 （4）项目效益方面36分，得35分。综合以上的分析，我们的绩效得分可得98分。

七、绩效评价结果应用建议

希望政府部门加强对我中心大型维护（报批）资金的支持力度。我们将促使整个县城市政公共设施维修维护到位，取之于民，用之于民，全心全意为人民服务。严格按照财务制度执行，合理使用专项运行资金，确保县城民众的安居乐业。

衡南县市政公用事业服务中心

2022年4月28日